|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Product | Planning | Deadline | Uren |
|  |  |  |  |
| **Debriefing** | 6 Dec | 13 Dec | 3 |
| **Onderzoek Start-up** | 12 Dec | 13 Dec | 0,5 |
| **Planning** | 13 Dec | 13 Dec | 0,5 |
| **Product onderzoek en persona** | 5 Dec | 13 Dec | 3 |
| **Interview vragen en verslag** | 11 Dec | 13 Dec | 3 |
| **On- Offline onderzoek** | 12 Dec | 13 Dec | 4 |
| **Brainstorm, Mindmap, moodboard** | 13 Dec | 13 Dec | 5 |
| **Product Vision statement** | 6 Dec | 13 Dec | 2 |
| **Visueel Concept** | 13 Dec | 13 Dec | 3 |
| **Presentatie Concept** | 14 Dec | 14 Dec | 2 |
|  |  |  |  |
| **Planning derde product** | 17 jan | 17 jan |  |
| **Logo schetsen** | 7 jan | 17 jan | 2 |
| **Visitekaartje schetsen** | 7 jan | 17 jan | 2 |
| **Prototype on paper 3 devices** | 8 jan | 17 jan | 2 |
| **Gebrukerstest prototype** | 11 jan | 17 jan | 2 |
| **Prototype website in xD 3 devices** |  | 17 jan | 2 |
| **Derde product 3 voorstellen** | 11 jan | 17 jan | 2 |
| **Film presentatie ontwerp** | 11 jan | 17 jan | 3 |
|  |  |  |  |
| **Screenshot visuals** |  |  | 2 |
| **logo** |  |  | 4 |
| **visitekaartje** |  |  | 3 |
| **website** |  |  | 10 |
| **gebruikerstest** |  |  | 2 |
| **Derde product** |  |  | 5 |
|  |  |  |  |
| **Oplevering website** |  |  | 2 |
| **validatie** |  |  | 3 |
| **Opleveren logo, visitekaartje** |  |  | 4 |
| **Oplevering derde product** |  |  | 4 |
| **eindpresentatie** |  |  | 2 |
|  |  |  |  |
| **Uren totaal** |  |  | 80 |
| **Container compleet** |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |